نموذج (2): خطة المشروع

*هو نموذج يُسلم بعد الانتهاء من مرحلة التخطيط، كنموذج الكتروني على منصة تقني

| اسم المشروع |  | SmartScan MS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| أهداف المشروع |  | فكره المشروع هو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وجهاز raspberry pi لتحليل صور اشعه الرنين المغناطيسي(MRI) بهدف الكشف المكبر عن مرض التصلب اللويحي المتعدد (MS) |  |
| الفئة المستهدفة من المشروع |  | الأطباء المختصون بالأعصاب وأخصائيو الأشعة في المستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى المرضى المعرّضين للإصابة بمرض التصلب اللويحي |  |
| إجراءات تنفيذ المشروع |  | جمع صور MRI، تدريب نموذج ذكاء اصطناعي لتحليلها، ربط النموذج بجهاز Raspberry Pi، اختبار النظام، ثم تقييم دقته وتحسين الأداء |  |
| فريق العمل ومهامه | قائدة المشروع | الاسم والرقم الأكاديمي | المهام |
|  |  | مروة عبدالله سبعي 445153714 | اداره الفريق ، تنظيم وتوزيع المهام، متابعة التنفيذ، المشاركة في البرمجة والاختبار وإعداد التقرير، التنسيق مع المشرفه ، الاشراف على المخرجات النهائيه، المسؤولة عن برمجة النظام وربط مكوّنات مشروع SmartScan MS. تشمل المهمة تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور أشعة الرنين المغناطيسي (MRI) والكشف عن الآفات المرتبطة بمرض التصلّب اللويحي المتعدد (MS). يتضمن الدور ربط النموذج البرمجي مع جهاز Raspberry Pi لمعالجة الصور وتشغيل النظام بكفاءة. يهدف هذا الدور إلى دعم التشخيص المبكر من خلال تقديم نتائج تحليل واضحة تساعد الطبيب في اتخاذ القرار |
|  |  | رقم التواصل | 0560226557 |
|  | أعضاء المشروع | الأسماء والأرقام الأكاديمية | المهام |
|  |  | منى شاهر الحربي 445154521 | المسؤولة عن برمجة النظام وربط مكوّنات مشروع SmartScan MS . تشمل المهمة تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور أشعة الرنين المغناطيسي (MRI) والكشف عن الآفات المرتبطة بمرض التصلّب اللويحي المتعدد (MS). يتضمن الدور ربط النموذج البرمجي مع جهاز Raspberry Pi لمعالجة الصور وتشغيل النظام بكفاءة. يهدف هذا الدور إلى دعم التشخيص المبكر من خلال تقديم نتائج تحليل واضحة تساعد الطبيب في اتخاذ القرار |
|  |  | لجين احمد الحكمي 445153703 | المسؤولة عن تصميم النموذج المبدئي ثلاثي الأبعاد (3D) لجهاز SmartScan MS. تم تصميم الهيكل الخارجي مع توزيع المكونات بشكل عملي ومتناسق. يهدف التصميم إلى محاكاة الشكل الواقعي للجهاز ودعم عرض فكرة المشروع بصورة احترافية. |
|  |  | العنود حسين العنزي 445153901 | اعداد التقارير وتتمثل مهمه إعداد التقارير في توثيق جميع مراحل المشروع بشكل منهجي، وجمع البيانات وتحليلها وكتابة النتائج بصورة تفصيلية وفق متطلبات الجهة الأكاديمية |
|  |  | هديل سعود العنزي 445153235 | المسؤولة عن تصميم وتجميع الجهاز (الهيكل الداخلي) لمشروع SmartScan MS. يشمل دوري تركيب المكونات الداخلية مثل Raspberry Pi ومصدر الطاقة وتنظيم الأسلاك وتثبيت القطع بطريقة آمنة لضمان كفاءة التشغيل.يهدف هذا الدور إلى تجهيز جهاز عملي ومستقر يدعم عمل النظام بكفاءة. |
|  |  | لمى عبدالهادي القحطاني 445153775 | اعداد العرض تتمثل المهمه في إعداد وتنظيم شرائح العرض بشكل متسلسل وواضح، مع تنسيق المحتوى وتبسيط الأفكار والنتائج لضمان تقديم المشروع وشرحه أمام اللجنة بصورة منظمة ومفهومة |

| الجدول الزمني للمشروع | الأسابيع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | مقترح المشروع | خطة المشروع نموذج 2 -3 | الاسبوع الثالث في هذا الأسبوع يتم العمل على تصميم النظام بشكل تفصيلي، وتحديد مكونات العتاد المستخدمة في المشروع، بالإضافة إلى اختيار أدوات ولغات البرمجة المناسبة، وإعداد المخططات التي توضّح آلية عمل النظام وتسلسل العمليات | الأسبوع الرابع يتم في هذا الأسبوع تجهيز بيئة العمل والبرمجة، وربط المكونات الأساسية للنظام، مع إجراء اختبارات أولية لكل جزء بشكل منفصل للتأكد من جاهزيتها قبل البدء في التنفيذ الكامل | الأسبوع الخامس يتم البدء في تنفيذ وبرمجة النظام من خلال تطوير الوظائف الأساسية، وربط البرمجيات مع العتاد المستخدم، وإجراء اختبار مبدئي للنظام للتأكد من عمله بالشكل المطلوب | الأسبوع السادس يتم استكمال تنفيذ النظام وتحسين أدائه ودقته، ومعالجة الأخطاء البرمجية التي تظهر أثناء التشغيل، بالإضافة إلى إجراء اختبارات بعد التعديلات للتأكد من استقرار النظام | الأسبوع السابع يتم اختبار النظام بشكل شامل من خلال تجربة سيناريوهات تشغيل مختلفة، وتوثيق النتائج والملاحظات، ثم إجراء التعديلات اللازمة بناءً على نتائج الاختبار لتحسين جودة النظام | الأسبوع الثامن يتم إعداد التقرير النهائي للمشروع، وتوثيق جميع مراحل العمل والنتائج، بالإضافة إلى تجهيز العرض التقديمي، ومن ثم تسليم المشروع تسليمًا أوليًا | تسليم اولي | الأسبوع العاشر بعد التسليم الأولي، يتم استلام ملاحظات المشرف أو لجنة التقييم والعمل على تعديل وتحسين المشروع بناءً على هذه الملاحظات، مع تحسين العرض التقديمي والاستعداد للعرض النهائي للمشروع | تسليم المشروع النهائي | تسليم التقرير النهائي – مقطع فيديو | المناقشات | المناقشات |
| موارد المشروع (ملموسة /غير ملموسة) | تمثلت الموارد الملموسة في بطاقة ذاكرة بسعة 32 جيجابايت لتخزين النظام والبيانات، وقارئ بطاقة لنقل الملفات، ومحول طاقة 5V لتشغيل الجهاز، إضافة إلى محول HDMI لربطه بشاشة العرض. كما شملت كاميرا Raspberry Pi لالتقاط البيانات البصرية، وعلبة مخصصة مع نظام تبريد لحماية الجهاز وتنظيم حرارته، وجهاز Raspberry Pi 5 بذاكرة 4 جيجابايت لتنفيذ العمليات، وأسلاك توصيل لربط المكونات الإلكترونية ببعضها كما تضمنت موارد غير ملموسة تمثلت في البرمجيات المستخدمة، والمعرفة التقنية، وخطة العمل اللازمة لتنفيذ المشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الميزانية المتوقعة للمشروع (بالريال السعودي) | 800 ريال سعودي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المخاطر والعقبات المتوقعة وطرق تجاوزها | تتمثل المخاطر المحتملة في حدوث أعطال تقنية أو فقدان البيانات أو ظهور أخطاء برمجية، إضافة إلى احتمالية ضيق الوقت. وللتغلب على ذلك تم اعتماد النسخ الاحتياطي للبيانات، واختبار النظام بشكل دوري، ووضع جدول زمني منظم يضمن إنجاز المهام في الوقت المحدد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

تحليل المشروع

بعد تحديد فكرة المشروع يتم جمع المتطلبات الوظيفية والغير وظيفية لبناء النظام وذلك من خلال استخدام نماذج لغةUML  ، بالإضافة لاستخدام Use Case ، لتمثيل وتوثيق متطلبات النظام ويجب خلال هذه المرحلة بناء التالي :

1 - انشاء Diagrams Use Case

2- انشاء The Domain Model Class Diagram

• كتابة fully developed description لكل Use Case ،

والاقتصار على العناصر التالية في القالب :

o Use case name

o Brief description

o Actors

o Flow of activities

o Exception conditions

تصميم المشروع

- تصمم قاعدة البيانات باستخدام Entity- Relationship-Diagram

- تحويل ERD الى نموذج علائقي Relational Model

- تطبيق مستويات الصيغ المعيارية الثلاث وتوثيق ذلك.

Diagrams Use Case

*إرفاق صورة واضحة جدا Diagrams Use Case

The Domain Model Class Diagram

*إرفاق صورة واضحة جدا The Domain Model Class Diagram تنشأ بشكل مفصل جدا

تصمم قاعدة البيانات باستخدام Entity- Relationship-Diagram

*إرفاق صورة واضحة جدا

تحويل ERD الى نموذج علائقي Relational Model

*إرفاق صورة واضحة جدا

*خاص بالمشاريع المادية

مخطط توصيل القطع المادية في  حال وجود قطع مادية

الشكل المبدئي للمشروع (للمشاريع المادية):